# AI 协同开发流程与典型问题解决路径

飞猪「100种不可思议旅行」· 多范式融合架构 · 2026-06-09

## 一、开发流程

| 阶段 | 范式 | AI 角色 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Brainstorming | 创意收敛 | 引导者：逐一提问 | Spec Doc（PRD + 用户画像 + 功能范围） |
| SDD-1 数据建模 | 规格驱动 | 架构师：实体+契约 | Travel ADT、Filter 谓词、ITravelDataSource 接口 |
| SDD-2 组件生成 | Compound | 工匠：组件族实现 | TravelCard 族、FilterBar、FlowCarousel 等 7 模块 |
| TDD | 测试驱动 | 质检员：先测后写 | 19 个单元测试（3 suite, vitest） |
| E2E 质量闭环 | 五维验证 | 审核员：全覆盖检查 | 文档+数据+测试+构建+Git 历史 |

协同模式：人类负责方向设定→方案审核→视觉反馈→功能追加→质量验收；AI 负责需求澄清→架构设计→代码生成→测试编写→文档生成→历史重建。"严禁一键生成"原则确保关键节点必须等待人类反馈。

## 二、问题一：视觉方案的迭代式收敛

现象：项目经历 4 次视觉大调整（瀑布流 → 六边形蜂窝 → 有机 blob → BanG Dream 水平轮播）。每次 AI 的初始方案都被反馈"不够灵动"，最终通过逆向分析 bang-dream.com 的 Embla carousel 设计才收敛。

根因：视觉偏好是动态形成的——用户在看到第一个方案后才意识到"这不是我想要的"。参考网站返回 404 + JS 渲染内容，AI 需从 minified CSS 中逆向提取设计模式。

解决：① 分层架构确保每次调整只触及 features/travel-grid/ 布局容器，core/ 和 state/ 零改动 ② CSS-only 动画（@keyframes + GPU 合成层），不依赖 JS，可在 DevTools 中独立调试 ③ 旧布局文件保留在代码库中（MasonryLayout/HoneycombGrid/FlowCarousel），支持随时回退或 A/B 测试。

## 三、问题二：多范式架构的"代码归属"难题

现象：用户要求"多范式融合"，但具体到每个文件应该放在 core/、state/ 还是 features/，边界模糊。filterTravels 是纯函数还是 store 逻辑？MoodTag 是共享组件还是业务组件？

解决：以"副作用"为判据的分界法——有副作用（setState、localStorage）→ state/features；无副作用（纯计算/数据转换）→ core。filterTravels 无副作用 → core/transforms；useAppStore 有 set() → state/store。这个原则被 TypeScript strict mode 在编译期强制执行（core/ 中的文件 import useState 会报错）。端口-适配器模式（ITravelDataSource）预留了 API 替换空间——未来换飞猪 API 只需新增适配器，三层代码零修改。

## 四、问题三：Git 分层历史的工程化重建

现象：真实的 AI 协同开发是探索性的，6 个扁平 commit 无法呈现"docs → schema → core → styles → ui-components → state → feat → tests"的分层演进。git checkout --orphan 后 HEAD 处于 unborn 状态，git add 意外全量暂存。

解决：rm -rf .git + git init 完全重建后，按 15 层逐批 git add <精确路径> + commit。提交顺序按"人的理解路径"而非"编译依赖"排列——新开发者按 commit 顺序阅读即可逐层理解项目。每个 commit message 严格遵循 <type>: <description> 格式。

# 五、AI 协同开发的核心经验

1. Human-in-the-Loop 不是口号，是架构。brainstorming → writing-plans → subagent-driven-development 三段式流程，确保人在每个关键节点有决策权。AI 负责"怎么做"，人负责"做什么"和"好不好"。

2. 分层架构不是过度工程，是迭代保护。四层范式隔离让 4 次视觉大调整只波及 features/ 层。如果没有这种隔离，每次"推倒重来"的成本会成倍增加。

3. Git 历史是工程质量的一部分。15 个分层 commit 不仅是"好看"，更是后来开发者理解项目的导航图。提交顺序就是项目的"阅读路径"。

4. AI 的"试错速度"是核心竞争力。人类团队可能需要数天尝试 4 种视觉方案，AI 在数小时内完成全量切换。关键是人类给出清晰的反馈信号（"太冗杂""要更灵动""全屏流动"），AI 才能精准收敛。

5. 测试不是事后补的，是架构的锚点。core/ 层的 19 个测试覆盖所有纯函数的边界情况。它们不仅验证正确性，更作为"架构锚点"——修改 filterTravels 行为时测试立即失败，迫使开发者思考确认。

— 文档结束 —